Министерство регионального развития

Республики Казахстан

Бизнес-план

Производство стаканов, фужеров рюмок, бокалов, чашек и прочих бытовых изделий их стекла или хрусталя

2013 год

Содержание

Список таблиц	3

Список рисунков	4

Резюме	5

Введение	7

1. Концепция проекта	8

2. Описание продукта (услуги)	9

3. Программа производств	10

4. Маркетинговый план	11

4.1 Описание рынка продукции (услуг)	11

4.2 Основные и потенциальные конкуренты	12

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения	12

4.4 Стратегия маркетинга	12

4.5 Анализ рисков	13

5. Техническое планирование	15

5.1 Технологический процесс	15

5.2 Здания и сооружения	16

5.3 Оборудование и инвентарь (техника)	16

5.4 Коммуникационная инфраструктура	16

6. Организация, управление и персонал	17

7. Реализация проекта	18

7.1 План реализации	18

7.2 Затраты на реализацию проекта	18

8. Эксплуатационные расходы	20

9. Общие и административные расходы	21

10. Потребность в капитале и финансирование	23

11. Эффективность проекта	24

11.1 Проекция Cash-flow	24

11.2 Расчет прибыли и убытков	24

11.3 Проекция баланса	24

11.4 Финансовые индикаторы	24

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие	26

12.1 Социально-экономическое значение проекта	26

12.2 Воздействие на окружающую среду	26

Приложения	27

Список таблиц

Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам	10

Таблица 2 – Цены на продукцию, тенге за штуку	10

Таблица 3 - Импорт стеклянной посуды в Казахстан, штук	11

Таблица 4 - Сильные и слабые стороны проекта	13

Таблица 5 - Перечень необходимого оборудования и техники, тыс. тенге	16

Таблица 6 – Календарный план реализации проекта	18

Таблица 7 - Переменные расходы, тыс. тенге	20

Таблица 8 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тенге	21

Таблица 9 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг.	21

Таблица 10 – Инвестиции проекта, тыс. тг	23

Таблица 11 – Программа финансирования, тыс. тг.	23

Таблица 12 – Условия кредитования	23

Таблица 13 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге	23

Таблица 14 - Показатели рентабельности	24

Таблица 15 – Финансовые показатели проекта	25

Таблица 16 – Анализ безубыточности проекта, тыс. тг.	25

Таблица 17 – Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет)	25

Список рисунков

Рисунок 1 - Объем услуг по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание) в Актюбинской области	11

Рисунок 2 - Организационная структура	17

Резюме

Концепция проекта предусматривает организацию деятельности предприятия по производству стаканов и фужеров из стекла в Актюбинской области.

Цели проекта:

1. Эффективное использование инвестиционных средств для организации стекольного бизнеса;

2. Удовлетворение местного населения и организаций в качественной продукции.

Целью деятельности предприятия будет являться извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

Виды продукции:

- стакан стеклянный;

- фужер стеклянный.

Основными потребителями продукции будут корпоративные организации, которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию (рестораны, кафе, гостиницы, бары и т.д.).

Ко второй группе потребителей следует отнести оптовых (владельцев магазинов и других торговых организаций) и розничных покупателей.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

| Расходы, тыс.тг. | Всего | 2 014 | Доля |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал | 1 374 319 | 1 374 319 | 94% |
| Оборотный капитал | 81 012 | 81 012 | 6% |
| Всего | 1 455 332 | 1 455 332 | 100% |

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств, так и за счет заемного капитала.

| Источник финансирования, тыс.тг. | Всего | 2 014 | Доля |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственные средства | 218 300 | 218 300 | 15% |
| Заемные средства | 1 237 032 | 1 237 032 | 85% |
| Всего | 1 455 332 | 1 455 332 | 100% |

Приняты следующие условия кредитования:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Валюта кредита | тенге |
| Процентная ставка, годовых | 7,0% |
| Срок погашения, лет | 7,0 |
| Выплата процентов и основного долга | ежемесячно |
| Льготный период погашения процентов, мес. | 12 |
| Льготный период погашения основного долга, мес. | 9 |
| Тип погашения основного долга | аннуитет |

Планируется, что 7% по кредиту будут субсидироваться АО «ФРП «Даму».

Показатели эффективности деятельности предприятия.

| Показатель | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка, тыс.тг. | 737 996 | 1 334 273 | 1 447 347 | 1 537 806 | 1 628 265 | 1 718 724 | 1 809 184 |
| Валовая прибыль, тыс.тг. | 502 938 | 909 295 | 986 354 | 1 048 001 | 1 109 648 | 1 171 295 | 1 232 942 |
| Чистая прибыль, тыс.тг. | 206 652 | 533 364 | 603 996 | 662 968 | 722 660 | 783 128 | 837 626 |
| Чистая рентабельность, % | 28% | 40% | 42% | 43% | 44% | 46% | 46% |
| Чистый денежный поток (к изъятию), тыс.тг. | 123 560 | 546 050 | 503 565 | 547 857 | 591 807 | 635 395 | 940 271 |

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтирования 8% на 5 год реализации проекта составил 1 336 448 тыс. тг.

| Показатель (5 год реализации проекта) | 2 019 год |
| --- | --- |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 37% |
| Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг. | 1 336 448 |
| Индекс окупаемости инвестиций (PI) | 2,0 |
| Окупаемость проекта (простая), лет | 2,3 |
| Окупаемость проекта (дисконтированная), лет | 2,6 |

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- созданию нового предприятия по производству стеклянной посуды для питья (стаканов, фужеров),

- увеличению валового регионального продукта;

- импортозамещению продукции;

- поступлению в бюджет Актюбинской области налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий можно выделить:

- удовлетворение спроса корпоративных клиентов и населения в качественной продукции;

- создание новых 33 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход.

Введение

Стеклянная посуда всегда служила великолепным украшением стола, предназначенная не только для домашней, но и для профессиональной сервировки. Легкие и изящные - они способны украсить любой стол. Более того, она абсолютно безвредна для здоровья, так как при соприкосновении с пищей изделия из стекла не выделяют вредных веществ и оставляют в целостности все вкусовые качества.

Сегодня удовлетворить запросы современных покупателей обещает огромное  количество российских и зарубежных производителей, но далеко не каждый из них отвечает всем требованиям.

Существует огромный спектр стеклянной посуды – тарелки, стаканы, блюда и т.д.; предметов декора (вазы, статуэтки, пепельницы) плюс различные специфические предметы типа пуговиц, лабораторного оборудования, иллюминаторов, мозаичных фрагментов и фрагментов витражей, светофильтров и многого другого. А стоимость каждого из этих предметов в разы превышает стоимость листового стекла, если пересчитать их по соотношению веса.

Поэтому изготовление стеклянных изделий не листовой формы можно считать достаточно прибыльным в сегменте бизнесом: при гораздо меньших затратах на оборудование по сравнению с заводом по изготовлению листового стекла стоимость выпускаемых изделий намного выше.

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает организацию деятельности предприятия по производству стаканов и фужеров из стекла в Актюбинской области.

Предприятие имеет организационно-правовую форму товарищества с ограниченной ответственностью и применяет общеустановленный режим налогообложения для субъектов малого бизнеса.

Целью деятельности является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

Предприятие будет осуществлять деятельность по производству стаканов и фужеров из стекла.

В рамках реализации проекта предусматривается строительство производственного корпуса. Общая площадь производственного цеха будет составлять 6 300 кв. м.

Основными потребителями продукции будут корпоративные организации, которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию (рестораны, кафе, гостиницы, бары и т.д.).

Ко второй группе потребителей следует отнести оптовых (владельцев магазинов и других торговых организаций) и розничных покупателей.

Данный бизнес - план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес - идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение исходных параметров.

Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.

2. Описание продукта (услуги)

Стакан — обычно стеклянный сосуд, близкий по форме к цилиндру или усечённому конусу, без ручки. Применяется для холодных и горячих напитков. В последнем случае часто используется подстаканник.

Физические характеристики стакана могут меняться в определённых пределах от одного конкретного изделия к другому. Если же характеристики изделия выходят за допустимые пределы, то лучше подходит другое название, например: фужер, стопка, кружка.

Своё начало стакан ведёт от тюркской деревянной посуды — тостаган (низкая круглая посуда типа пиалы). За долгие годы форма и название претерпели изменение. Важной физической характеристикой стакана является материал, из которого он изготовлен, и свойства этого материала. Наиболее часто стаканы сделаны из стекла.

Стаканы бывают, однако, также пластмассовыми, бумажными, керамическими и металлическими. Бывают стаканы прозрачные (стеклянные, пластмассовые) и непрозрачные (бумажные, пластмассовые, металлические), многоразовые и одноразовые (из бумаги или пластмассы), складные (из нескольких колец). Материал стакана определяет, можно ли им пользоваться для употребления горячих напитков или нет. Встречаются даже съедобные стаканы: так, мороженое может продаваться в вафельных стаканчиках.

Форма стакана обычно близка к цилиндру или к усечённому конусу, однако встречаются стаканы более сложной формы. Соотношение высоты стакана с диаметром основания примерно 2:1, а размером он близок к человеческой ладони. Объём стакана обычно 200—250 см³. 12 стаканов = 1/4 ведра. Стаканы меньшего размера часто называются стаканчиками, а совсем маленькие — стопками. Стаканы также бывают гранёными.

Фужер — стеклянная посуда, для минеральной или фруктовой воды, представляет собой бокал на высокой ножке. Вместимость — 200–250 мл.

Фужер для шипучих напитков (шампанские вина) обычно конической формы, для равномерного во времени выделения газов из напитка.

3. Программа производств

В следующей таблице представлена планируемая программа производства по годам проекта.

Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам

| Показатель | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, % | 51% | 74% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Переработка стекла, тн | 3 690 | 5 310 | 5 760 | 6 120 | 6 480 | 6 840 | 7 200 |
| Производство стаканов, тыс.шт. | 7 380 | 10 620 | 11 520 | 12 240 | 12 960 | 13 680 | 14 400 |
| Производство фужеров, тыс.шт. | 5 271 | 7 586 | 8 229 | 8 743 | 9 257 | 9 771 | 10 286 |

Запланирован постепенный выход на заданную производственную мощность.

В следующей таблице представлены цены на продукцию.

Таблица 2 – Цены на продукцию, тенге за штуку

| Наименование | Ед.изм. | Цена, тенге |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без НДС | с НДС |  |
| Стакан | шт. | 71 | 80 | емкость 200 ml |
| Фужер | шт. | 76 | 85 | емкость 300 ml |

Цены на продукцию рассчитаны исходя из среднерыночных цен в Актюбинской области.

4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка продукции (услуг)

Анализ рынка стеклянной посуды

В настоящее время в Казахстане стеклянная посуда не производится, а импортируются из-за рубежа.

В нижеследующей таблице представлены сведения об импорте стеклянной посуды в Казахстан.

Таблица 3 - Импорт стеклянной посуды в Казахстан, штук

| Вид | Код ТН ВЭД | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сосуды для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики, прочие из упрочненного стекла | 7013371000 | 12 900 229 | 15 055 761 | 10 596 498 | 12 266 271 |
| Россия |  | 221 988 | 81 692 | 210 244 | 169 683 |
| Китай |  | 12 420 779 | 14 386 849 | 8 601 282 | 11 754 090 |
| Остальные страны |  | 257 462 | 587 220 | 1 784 972 | 332 498 |
| Сосуды для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики, ручного или механического набора | 70133775100 70133775900 7013379100 7013379900 | 11 378 584 | 51 971 208 | 33 924 282 | 33 077 783 |
| Россия |  | 2 232 630 | 3 966 127 | 4 141 295 | 3 507 347 |
| Китай |  | 6 753 087 | 45 901 845 | 26 978 000 | 25 964 866 |
| Остальные страны |  | 2 392 867 | 2 103 236 | 2 804 987 | 3 605 570 |

Источники: Агентство РК по статистике, Таможенный портал РК

Как показывает таблица, наибольшую долю (83,2% в 2012 году) в импорте сосудов для питья в Казахстан занимает Китай.

Основными потребителями продукции будут рестораны, кафе, гостиницы, бары и т.д.

Рисунок 1 - Объем услуг по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание) в Актюбинской области

Источник: Агентство РК по статистике

Выводы:

В настоящее время в Казахстане стеклянная посуда не производится, а импортируются из-за рубежа.

В 2012 году в Казахстан было импортировано 45 334 тыс. сосудов для питья.

Наибольшую долю в импорте сосудов для питья в Казахстан занимает Китай (83,2% по итогам 2012 года).

4.2 Основные и потенциальные конкуренты

Как говорилось ранее, предприятия, занимающиеся производством стеклянной посуды в Казахстане, отсутствуют.

Однако на рынке существуют многочисленные компании, которые занимаются реализацией данной продукции.

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения

В Указе Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 118 «Об утверждении Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года» в разделе «Развитие стекольной промышленности в Кызылординской области» говорится: «Основываясь на уникальных месторождениях высококачественного кварцевого песка в Аральском районе области (по разным оценкам запасы составляют от 7,5 до 20 млн. тонн), в области необходимо развитие стекольной промышленности, способной обеспечивать 100 % потребностей страны в листовом стекле. Кроме того, стекольное производство создаст мультипликативный эффект, выражающийся в виде открытия сопутствующих отраслей производств (стеклянных изделий), что позволит дать дополнительный импульс для развития малого и среднего предпринимательства. Для повышения эффективности отрасли необходимо строительство обогатительных фабрик по обогащению кварцевого песка».

4.4 Стратегия маркетинга

Организацию деятельности на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:

1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности продукции;

2. Использование комплекса мер по формированию спроса, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.

Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта продукции.

SWOT – анализ по проекту

Таблица 4 - Сильные и слабые стороны проекта

| Внешняя среда | Возможности | 1.Расширение производственных мощностей 2.Увеличение ассортимента выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- |
|  | Угрозы | 1.Организация крупных производств по выпуску аналогичной продукции 2.Увеличение доли импорта (увеличение доли потребления импортной продукции) |
| Внутренняя среда | Преимущества | 1.Использование высокотехнологичного и современного оборудования 2.Использование натурального сырья |
|  | Недостатки | 1.Неузнаваемость предприятия (новый проект) 2.Зависимость от цен на сырье |

Анализируя данные, полученные в SWOT-анализе, можно сделать вывод, что проект имеет сильные стороны и возможности, позволяющие предприятию выполнять намеченный план.

4.5 Анализ рисков

Предпринимательская деятельность, особенно на первоначальном этапе, во всех формах и видах сопряжена с риском. Перед начинанием любого дела следуют тщательно провести анализ всех возможных рисков, которые могут возникнуть при реализации бизнес-идеи.

Инвестиционный риск - это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования.

Главные риски, присущие данному инвестиционному проекту и предупредительные мероприятия, которые необходимо сделать в ходе реализации бизнес-проекта:

- Риск невыполнения производственной программы – в базовых допущениях необходимо заложить минимальную производительность исходя из мощности оборудования;

- Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж – возврат денежных средств производить равномерными платежами, c возможностью отсрочки и частичного досрочного погашения;

- Возможный травматизм – строгое соблюдение норм и правил техники безопасности, предусмотреть расходы связанные со страхованием от несчастных случаев;

- Риск повышения цен на сырье – предусмотреть возможность заключения контрактов на поставку объемов сырья в течение длительного времени с фиксированной ценой;

- Сложности в организации технологического процесса – выбрать поставщика оборудования, который будет сопровождать проект на первоначальном этапе, принять на работу технолога с большим стажем работы, предусмотреть обучение, посещение курсов повышения квалификации.

Анализ и выявление инвестиционных рисков позволяет избежать ошибок и финансовых потерь в будущем при реализации бизнес-идеи.

5. Техническое планирование

5.1 Технологический процесс

Выработка посуды для повседневного использования может производиться четырьмя основными способами. Все они отличаются по технологии, трудозатратам и качеству готовых изделий.

Выдувание

Для посудных изделий сложных форм используется ручной метод выдувания с помощью металлических «самодувок». В длинные трубки подается воздух из резинового баллона. Розогретый конец «самодувки» опускают в сваренную стекломассу, навивают на него необходимое количество смеси, выравнивают на производственном столе и начинают выдувку изделия. Сначала основу превращают в небольшую колбу, далее помещают заготовку в металлическую форму, продувают до заданных технологом производства параметров и снимают части ограничителя-шаблона с готового изделия. При массовом изготовлении посуды простых форм: стаканов, бокалов используется вакуумный автоматический способ выдувания – механизированный.

Цетробежное литье

Этим способом производят стеклянные изделия большого размера: вазы, блюда и т.д. В приготовленные формы заливается стекломасса и включается центробежный станок, который начинает вращать форму со смесью на большой скорости. Обороты могут достигать до 2 500 в минуту. Под воздействием центробежной силы тяжести стекломасса начинает уплотняться и кристаллизоваться.

Прессование

Этот вид производства  посудных изделий подразумевает использование ручных, автоматических или полуавтоматических прессов. Заранее отмеренное количество смеси подается в матричную форму. При включении станка пуансон начинает двигаться и давить на стекломассу. Она заполняет пространство между матрицей и прессом. Так получают изделие необходимого размера и формы.

Прессовыдувание

Это комбинирование двух различных способов производства посуды из стекла: прессования и выдувания. Полученную при помощи прессовки заготовку обрабатывают: сглаживают края и отправляют на выдувание механизированным способом до достижения заданных технологом стекольного производства параметров.

5.2 Здания и сооружения

В рамках реализации проекта предусматривается строительство производственного корпуса. Общая площадь производственного корпуса будет составлять 6 300 кв. м.:

- Площадь для оборудования: длина – 100 м, ширина -36 м (не включая площадь для склада, цеха упаковки);

- Площадь под сушильную камеру и печь отжига – 2 700 м2.

5.3 Оборудование и инвентарь (техника)

В следующей таблице представлен перечень необходимого оборудования и техники.

Таблица 5 - Перечень необходимого оборудования и техники, тыс. тенге

| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма, тыс.тг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  | 682 801 |
| Комплект оборудования для изделий из стекла | 1 | 682 801 | 682 801 |
| Транспорт |  |  | 17 450 |
| Вилочный погрузчик | 1 | 8 500 | 8 500 |
| ГАЗель (с тентом) | 3 | 2 983 | 8 950 |
| Итого |  |  | 700 251 |

Общая стоимость необходимого оборудования и техники составит 700 251 тыс. тенге.

5.4 Коммуникационная инфраструктура

В рамках проекта предусматривается строительство производственного корпуса, в котором будут иметься все соответствующие коммуникации.

6. Организация, управление и персонал

Общее руководство предприятием осуществляет директор. Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже.

Рисунок 2 - Организационная структура

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной.

7. Реализация проекта

7.1 План реализации

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с января по декабрь 2014 г.

Таблица 6 – Календарный план реализации проекта

| Мероприятия\Месяц | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв |
| Проведение маркетингового исследования и разработка бизнес-плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поиск оборудования, проведение переговоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решение вопроса финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата за оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка и монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поиск и найм персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало продаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начало производства и продаж предполагается с января 2015 года.

7.2 Затраты на реализацию проекта

Инвестиционные затраты включают в себя:

- Строительство производственного корпуса общей стоимостью 674 069 тыс. тенге;

- Приобретение комплекта оборудования для изделий из стекла общей стоимостью 682 801 тыс. тенге;

- Приобретение техники – вилочного погрузчика и газелей общей стоимостью 17 450 тыс. тенге.

Инвестиционные затраты на основные средства финансируются в размере 1 374 319 тыс. тенге за счет собственных и заемных средств.

Оборотный капитал финансируется за счет собственных средств и составляет 81 012 тыс. тенге.

С апреля по август 2014 года планируется осуществить строительство производственного корпуса.

Оборудование планируется закупить в промежутке июнь – октябрь.

В качестве поставщика оборудования можно рассмотреть компанию «Мега- Пауэр Гонконг Групп Лимитед» - дилера компаний – изготовителей различного оборудования из Китая.

Техника будет приобретена в ноябре 2014 года.

Поставщиком техники будет компания «АвтоГАЗ», которая является официальным дилером Горьковского Автомобильного Завода.

8. Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов на сырье и материалы.

Таблица 7 - Переменные расходы, тыс. тенге

| Наименование материала | ед.изм. | цена, тг. | Стакан |  | Фужер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма расхода на 1 шт | Сумма на 1 шт, тг. | Норма расхода на 1 шт | Сумма на 1 шт, тг. |
| Стекло | кг | 41 | 0,25 | 10,2 | 0,35 | 14,2 |
| Потери | % | 5% | 0,01 | 0,5 | 0,02 | 0,7 |
| Тара (упаковка) | кор | 10 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 |
| Электроэнергия | кВт*ч | 16 | 0,05 | 0,8 | 0,07 | 1,1 |
| Итого |  |  |  | 21,4 |  | 26,0 |
| Постоянные расходы всего, тыс.тг. |  |  |  | 889 508 |  | 675 073 |
| Доля в выручке |  |  |  | 56,9% |  | 43,1% |
| Постоянные расходы на единицу |  |  |  | 11 |  | 8 |
| Итого себестоимость полная |  |  |  | 32,4 |  | 34,3 |

Цены на сырье и материалы, а также нормы их расхода были взяты из прайсов трейдеров материалов.

9. Общие и административные расходы

В следующей таблице представлены общие и административные расходы предприятия в месяц.

Таблица 8 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тенге

| Затраты | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОТ | 3 462 | 3 635 | 3 817 | 4 008 | 4 208 | 4 418 | 4 639 |
| Коммунальные расходы | 500 | 525 | 551 | 579 | 608 | 638 | 670 |
| Электроэнергия (цеховые расходы) | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |
| Услуги охранной фирмы | 175 | 184 | 193 | 203 | 213 | 223 | 235 |
| Спецодежда, перчатки, хоз.товары | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Обслуживание и ремонт ОС | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Услуги банка | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Канц.товары | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| ГСМ | 196 | 206 | 217 | 227 | 239 | 251 | 263 |
| Расходы на рекламу | 150 | 158 | 165 | 174 | 182 | 191 | 201 |
| Прочие непредвиденные расходы | 150 | 158 | 165 | 174 | 182 | 191 | 201 |
| Итого | 4 833 | 5 075 | 5 329 | 5 595 | 5 875 | 6 169 | 6 477 |

Заложено ежегодное 5% повышение расходов. Основной статьей общих и административных расходов является ФОТ.

Таблица 9 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг.

| № | Должность | Количество | оклад | Итого ЗП к начислению | К выдаче | ФОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адм.-управленческий персонал |  |  |  |  |  |
| 1 | Директор | 1 | 250 | 250 | 204 | 275 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 150 | 150 | 123 | 165 |
| 3 | Главный инженер | 1 | 150 | 150 | 123 | 165 |
| 4 | Экономист | 1 | 140 | 140 | 115 | 154 |
| 5 | Юрист - менеджер по кадрам | 1 | 100 | 100 | 83 | 110 |
| 6 | Менеджер по продажам | 1 | 100 | 100 | 83 | 110 |
|  | Итого | 6 | 890 | 890 | 732 | 978 |
|  | Производственный персонал |  |  |  |  |  |
| 1 | Инженер-технолог | 1 | 120 | 120 | 99 | 132 |
| 2 | Бригадир | 1 | 120 | 120 | 99 | 132 |
| 3 | Оператор | 5 | 80 | 400 | 326 | 440 |
| 4 | Слесарь | 1 | 80 | 80 | 67 | 88 |
| 5 | Сварщик | 1 | 80 | 80 | 67 | 88 |
| 6 | Столяр | 1 | 80 | 80 | 67 | 88 |
| 7 | Приемщик стеклотары | 10 | 80 | 800 | 650 | 879 |
|  | Итого | 20 | 640 | 1680 | 1374 | 1846 |
|  | Вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |
| 1 | Слесарь-ремонтник | 1 | 80 | 80 | 67 | 88 |
| 2 | Водитель а/м “Газель” | 3 | 80 | 240 | 196 | 264 |
| 3 | Водитель вилочного погрузчика | 1 | 80 | 80 | 67 | 88 |
| 4 | Зав.складом | 1 | 120 | 120 | 99 | 132 |
| 5 | Уборщик | 1 | 60 | 60 | 50 | 66 |
|  | Итого | 7 | 420 | 580 | 479 | 637 |
|  | Всего по персоналу | 33 | 1 950 | 3 150 | 2 585 | 3 462 |

Сумма расходов на оплату труда составляет 3 462 тыс. тенге в месяц.

10. Потребность в капитале и финансирование

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Таблица 10 – Инвестиции проекта, тыс. тг

| Расходы, тыс.тг. | Всего | 2 014 | Доля |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал | 1 374 319 | 1 374 319 | 94% |
| Оборотный капитал | 81 012 | 81 012 | 6% |
| Всего | 1 455 332 | 1 455 332 | 100% |

Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственного и заемного капитала.

Таблица 11 – Программа финансирования, тыс. тг.

| Источник финансирования, тыс.тг. | Всего | 2 014 | Доля |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственные средства | 218 300 | 218 300 | 15% |
| Заемные средства | 1 237 032 | 1 237 032 | 85% |
| Всего | 1 455 332 | 1 455 332 | 100% |

Приняты следующие условия кредитования:

Таблица 12 – Условия кредитования

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Валюта кредита | тенге |
| Процентная ставка, годовых | 7,0% |
| Срок погашения, лет | 7,0 |
| Выплата процентов и основного долга | ежемесячно |
| Льготный период погашения процентов, мес. | 12 |
| Льготный период погашения основного долга, мес. | 9 |
| Тип погашения основного долга | аннуитет |

Кредит погашается в полном объеме в 2020 г., согласно принятым вначале допущениям.

Таблица 13 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге

| Период | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освоение | 1 237 032 | 1 237 032 |  |  |  |  |  |  |
| Капитализация % | 33 682 | 33 682 |  |  |  |  |  |  |
| начисление % | 322 806 | 33 682 | 83 355 | 70 587 | 56 896 | 42 216 | 26 474 | 9 595 |
| Погашено ОД | 1 270 714 | 0 | 176 618 | 189 386 | 203 077 | 217 757 | 233 499 | 250 378 |
| Погашено % | 289 124 | 0 | 83 355 | 70 587 | 56 896 | 42 216 | 26 474 | 9 595 |
| Остаток ОД | 0 | 1 270 714 | 1 094 096 | 904 710 | 701 634 | 483 877 | 250 378 | 0 |

Как показывает таблица, выплата кредитных средств будет произведена в 2020 году.

11. Эффективность проекта

11.1 Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:

- операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании

- инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций

- финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.

11.2 Расчет прибыли и убытков

Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2.

Таблица 14 - Показатели рентабельности

| Показатель | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая рентабельность, % | 28% | 40% | 42% | 43% | 44% | 46% | 46% |
| Чистый денежный поток (к изъятию), тыс.тг. | 123 560 | 546 050 | 503 565 | 547 857 | 591 807 | 635 395 | 940 271 |

Как показывает таблица, чистая рентабельность в конце прогнозируемого срока проекта (2021 г.) предполагается на уровне 46%.

11.3 Проекция баланса

Прогнозный баланс представлен в приложении 3.

11.4 Финансовые индикаторы

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтирования 8% составил 1 336 448 тыс. тг. на 5 год реализации проекта.

Таблица 15 – Финансовые показатели проекта

| Показатель (5 год реализации проекта) | 2 019 год |
| --- | --- |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 37% |
| Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг. | 1 336 448 |
| Индекс окупаемости инвестиций (PI) | 2,0 |
| Окупаемость проекта (простая), лет | 2,3 |
| Окупаемость проекта (дисконтированная), лет | 2,6 |

В следующей таблице представлен анализ безубыточности проекта.

Таблица 16 – Анализ безубыточности проекта, тыс. тг.

| Период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доход от реализации | 737 996 | 1 334 273 | 1 447 347 | 1 537 806 | 1 628 265 | 1 718 724 | 1 809 184 |
| Балансовая прибыль | 249 895 | 666 705 | 754 995 | 828 710 | 903 325 | 978 910 | 1 047 032 |
| Полная себестоимость | 488 102 | 667 567 | 692 352 | 709 096 | 724 940 | 739 815 | 762 152 |
| Постоянные издержки | 253 043 | 242 589 | 231 358 | 219 291 | 206 322 | 192 385 | 185 910 |
| Переменные издержки | 235 059 | 424 978 | 460 993 | 489 805 | 518 618 | 547 430 | 576 242 |
| Сумма предельного дохода | 502 938 | 909 295 | 986 354 | 1 048 001 | 1 109 648 | 1 171 295 | 1 232 942 |
| Доля предельного дохода в выручке | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |
| Предел безубыточности | 371 308 | 355 968 | 339 488 | 321 781 | 302 752 | 282 300 | 272 799 |
| Запас финансовой устойчивости предприятия (%) | 50% | 73% | 77% | 79% | 81% | 84% | 85% |
| Безубыточность | 50% | 27% | 23% | 21% | 19% | 16% | 15% |

Таблица показывает, что точкой безубыточности для предприятия является объем реализации в 355 968 тыс. тенге в год (2016 год).

Запас финансовой устойчивости составляет 73 % в 2016 году, в дальнейшем данный показатель увеличится до 85%.

Таблица 17 – Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет)

| Вид налога | Сумма, тыс.тг. |
| --- | --- |
| НДС | 661 374 |
| Корпоративный подоходный налог | 1 079 178 |
| Налоги и обязательные платежи от ФОТ | 73 648 |
| Налог на транспорт, прочие налоги и сборы | 48 368 |
| Итого | 1 862 568 |

Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта составит 1 862 568 тыс. тг. за 7 лет.

В расчет принималось, что предприятие имеет организационно-правовую форму товарищества с ограниченной ответственностью и применяет общеустановленный режим налогообложения для субъектов малого бизнеса. Согласно Налоговому кодексу РК ставка корпоративного подоходного налога установлена в размере 20% от прибыли.

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие

12.1 Социально-экономическое значение проекта

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

- создание нового предприятия по производству стеклянной посуды для питья (стаканов, фужеров),

- увеличение валового регионального продукта;

- импортозамещение продукции;

- поступление в бюджет Актюбинской области налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий можно выделить:

- удовлетворение спроса населения и корпоративных клиентов в качественной продукции;

- создание новых 33 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход.

12.2 Воздействие на окружающую среду

По сравнению с другими промышленностями, стекольная промышленность оказывает относительно умеренное воздействие на окружающую среду. Основные материалы стекольной промышленности находятся в богатом запасе, и стекольная продукция  в значительной степени инертная и наиболее пригодна для вторичного использования.

Природоохранные мероприятия предприятия включают в себя использование энергосберегающей продукции, исследование и отбор экологически чистых материалов, снижение объема отходов при производстве.

Производство и сама посуда будут иметь сертификаты соответствия безопасности воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

В расходах заложены расходы на сертификацию продукции.

Приложения